**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

****

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO MÊS DE ABRIL DE 2015

**PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO MÊS DE ABRIL DE 2015**

**Fundação Nacional de Saúde – Funasa**

SUS – Quadra 04 – Bloco “N”

Brasília/DF

CEP 70070-040

[www.funasa.gov.br](http://www.funasa.gov.br)

**Prefeitura Municipal de Quaraí**

Av. Artigas,310-Centro

Quaraí/RS

CEP 97560-000

Fone: (55) 3423-1001

(55) 3423-1301

<www.quarai.rs.gov.br>

**BIOS Consultoria Ambiental (J. L. Eisenberger& Cia. Ltda.)**

Rua 28 de Setembro, Galeria ChampsElysée 36, sala 106 - Centro

Santa Cruz do Sul/RS

CEP: 96810-042

Fone: (51) 3056-4930

**Município: Quaraí/ RS**

Objeto: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Empresa: BIOS Consultoria Ambiental

Contrato Público Administrativo nº: 022/2014

**Equipe Técnica:**

Eduardo Teixeira Luz – Engenheiro Ambiental

Valéria Boettcher – Engenheira Ambiental

Jaques Léo Eisenberger – Biólogo

Cíntia Maria Rech Eisenberger – Assistente Social

**Responsável Técnico:**

Eduardo Teixeira Luz

CREA/RS 150.108-D

BIOS Consultoria Ambiental

Jaques Leo Eisenberger

CRBio 28519-03

BIOS Consultoria Ambiental

1. **INTRODUÇÃO**

O município de Quaraí, através deste Relatório Simplificado, apresenta à Funasa, a situação de execução do Convênio/Siconv nº 751297/2010, cujo objeto é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O relatório abrange as ações desenvolvidas no mês de Abril de 2015, trazendo informações sobre as atividades já ocorridas e também, sobre encaminhamentos para ações futuras.

Informamos que para auxiliar o Município na elaboração do PMSB, foi contratada a empresa J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME (BIOS Consultoria Ambiental), na condição de prestadora de serviço para a elaboração do PMSB. A empresa contratada atuará junto ao Comitê Executivo e terá no âmbito municipal, acesso às informações pertinentes a execução do PMSB. A J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME, foi contratada através do processo licitatório modalidade Concorrência Pública, processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Resultado do referido processo licitatório, originou o Contrato Público Administrativo nº 022/2014, assinado entre o município de Quaraí e a empresa J.L EISENBERGER & CIA. LTDA – ME, em 13 de Abril de 2015 (cópia do contrato assinado), vide Anexos 1. O contrato conferiu à empresa de consultoria, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico nos termos da Lei nº 11.445/2007.

Conforme exige o Termo de Referência, apresentaremos de maneira detalhada o desenvolvimento das atividades previstas, para o mês de Abril de 2015. Anexos ao relatório seguem cópias dos documentos mais relevantes elaborados neste período.

1. **ATIVIDADES REALIZADAS**

Além das atividades internas da BIOS Consultoria Ambiental, destacando a elaboração do material em Power Point que teve como objetivo esclarecer quais os princípios do Plano Municipal de Saneamento Básico, suas etapas e da necessidade da formação dos Comitês de Coordenação (CC) e do Comitê Executivo (CE), que foram apresentadas em reunião de abertura dos trabalhos de início de elaboração do Plano Municipal de Saneamento, também foi desenvolvido material para divulgação do Plano de Saneamento Básico, que será utilizado em todas as divulgações do mesmo, conforme previsão de apresentações.

No dia 15 de Abril de 2015, iniciaram-se as atividades no município, com a apresentação dos membros da equipe de consultoria ambiental aos representantes da Prefeitura Municipal de Quaraí. Neste dia, também ficou agendada a data e o local da apresentação da empresa de consultoria que realizará o PMSB para a comunidade do município de Quaraí.

A reunião de apresentação da equipe técnica que realizará o PMSB para a comunidade de Quaraí foi realizada no dia 16 de Abril de 2015, na Câmara de Vereadores do município. Nessa reunião foram abordados os objetivos e princípios legais do saneamento básico, as etapas do plano, formação dos grupos de trabalho e as atividades de mobilização. Após a apresentação e discussão do tema, deu-se início a formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo. No anexo 01 segue cópia do decreto público e anexo 02, a ATA da reunião e lista de presença.

Realizou-se também, coleta de dados para elaboração do plano de mobilização social, tais como: meio de comunicação, locais para reuniões públicas e zoneamento do município para apresentação e discussão do Plano de Saneamento com a comunidade. Materiais auxiliares foram produzidos para a divulgação das reuniões públicas, bem como, informativos para a comunidade em formato de Folder, além disso, também foi confeccionado um questionário para consulta pública. Estes materiais podem ser observados no Anexo 03.

Posteriormente iniciou-se a fase do diagnóstico, onde visou inicialmente catalogação de documentos e informações pertinentes ao mesmo. Diante disso, trabalhos a campo foram realizados para identificação e registros de fatores necessários ao plano.

Com relação às dificuldades encontradas nesta primeira etapa, foi possível apontar a problemática em obter informações e documentos de extrema importância para traçar o diagnóstico com base principalmente nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além disso, alguns questionamentos com relação ao Termo de Referência da Funasa foram surgindo, porém identificamos certa dificuldade em contatar com a própria autora do documento para esclarecimentos de dúvidas.

Tendo em vista essas dificuldades, as datas de reuniões pública dos produtos A, B e C do Plano Municipal de Saneamento Básico de Quaraí foram adiadas para data ainda não definida, sendo esta decisão tomada pela própria Prefeitura Municipal e a BIOS Consultoria Ambiental.

Na primeira semana do mês de maio, a BIOS Consultoria Ambiental em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quaraí estará definindo as novas datas de reuniões públicas e, conforme solicitado, a Administração Municipal estará auxiliando para o cumprimento do envio de documentos essenciais por empresas prestadoras de serviços municipais para a construção de um diagnóstico de qualidade.

1. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Informamos para devidos fins, que os trabalhos estão ocorrendo dentro da normalidade esperada, mas com dificuldades para obtenção total das informações necessárias à composição do diagnóstico técnico. Diante destas dificuldades, a empresa executora do PMSB em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quaraí estará, em conjunto, garantindo o cumprimento do envio de informações já solicitadas junto às empresas prestadoras de serviços municipais.

**ANEXO 01- Decreto Municipal**

****

****

**ANEXO 02 – Ata da reunião e lista de presenças**

**Ata da reunião**

****

**Lista de presenças**

****

**ANEXO 03- Materiais de divulgação e consulta**

**Convite Físico**

****

**Faixa de Divulgação**

****

**Folder**

****

****

****

****

**Questionários**

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **Sistema de abastecimento de água** | | | | |
| **A.1** | **Ciência de degradação do manancial** | | | | |
| **A.1.1** | **Desmatamento** | **Sim** | **Não** | **Qual e onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.1.2** | **Lançamento de detritos** | **Sim** | **Não** | **Qual e onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.1.3** | **Uso de defensivos agrícolas** | **Sim** | **Não** | **Qual e onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.2** | **Qualidade da água em casa** | | | | |
| **A.2.1** | **Aspecto Visual** | **Sempre boa** | **Quase sempre** | **Nunca boa** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.2.2** | **Gosto** | **Sempre boa** | **Quase sempre** | **Nunca boa** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.2.3** | **Cheiro** | **Sempre boa** | **Quase sempre** | **Nunca boa** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.3** | **Com que freqüência você lava sua caixa de água** | **1 ano** | **2 anos** | **Nunca** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.4** | **Falta de água no seu bairro** | **Nunca** | **Algumas vezes** | **Sempre** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.5** | **E na sua casa** | **Nunca** | **Algumas vezes** | **Sempre** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.6** | **Usa água de poço** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** |  |  |  |  |  |
| **A.7** | **Faz aproveitamento de água da chuva** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.8** | **Pratica alguma ação de redução de desperdício** | **Sim** | **Não** | **Quais** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **A.9** | **Outras Informações** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | **Sistema de esgotamento sanitário** | | | | |
| **B.1** | **Tem rede de esgoto no seu bairro** | **Sim** | **Não** | **Não sei** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.2** | **Tem rede de esgoto na sua rua** | **Sim** | **Não** | **Qual e onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.2** | **Seu imóvel está ligado na rede de esgoto** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.4** | **Se tem rede e não está ligado, porque** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.5** | **Se está ligado em fossa de quanto em quanto tempo você manda esgotar** | **1 ano** | **3 ano** | **Nunca** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.6** | **Como você lança a água de chuva de seu imóvel** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.7** | **Tem ciência de lançamento de esgoto em córrego** | **Sim** | **Não** | **Qual e onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.8** | **Tem ciência de lançamento de esgoto de outra forma irregular** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.9** | **Tem alguma estação de tratamento de esgoto no seu bairro** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **B.10** | **Ela lhe trás algum problema-cheiro ou visual** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** |  |  |  |  |  |
| **B.11** | **Outras Informações** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | **Atendimento ao usuário** | | | | |
| **C.1** | **Como você considera o atendimento ao público da concessionária** | **Bom** | **Regular** | **Mau** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.2** | **Como você considera o tempo até o atendimento da solicitação** | **Bom** | **Regular** | **Mau** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.3** | **Como você classifica a qualidade do serviço prestado** | **Bom** | **Regular** | **Mau** |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.4** | **Acha justo o preço do serviço de água** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.5** | **Acha justo o preço do serviço de esgoto** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.6** | **Acha justo o preço dos outros serviços de água e esgoto** | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | |
| **C.7** | **Outras Informações** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | |

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** | **Limpeza Urbana e Manejo dos resíduos sólidos** | | | | | |
| **D.1** | **Coleta domiciliar** | | | | | |
| **D.1.1** | **Existe coleta convencional de resíduos domésticos na sua rua** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.1.2** | **A freqüência da coleta é regular** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.1.3** | **Você considera a coleta domiciliar adequada** | | **Sim** | **Não** | **Por Que?** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.1.4** | **Você dá outro destino ao lixo produzido em sua residência** | | **Sim** | **Não** | **Qual?** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.2** | **Coleta Seletiva** | | | | | |
| **D.2.1** | **Existe coleta seletiva de materiais recicláveis na sua rua** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.2.2** | **A freqüência da coleta é regular** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.2.3** | **Você realiza a segregação dos materiais recicláveis em sua residência** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.2.4** | **Qual o destino dado aos materiais recicláveis de sua residência** | | **Coleta Seletiva** | **Associação/ Cooperativa de Catadores** | **Outro** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.2.5** | **Você considera importante participar da coleta seletiva** | | **Sim** | **Não** | **Por que?** |  |
| **OBS.:** |  | |  |  |  |  |
| **D.2.6** | **Você pratica alguma ação de redução de resíduos** | | **Sim** | **Não** | **Qual?** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.3** | **Serviços de varrição e mutirões de limpeza** | | | | | |
| **D.3.1** | **Você considera as ruas da sua cidade limpas** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.3.2** | **Você utiliza as lixeiras públicas instaladas na cidade? Com que freqüência?** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.3.3** | **A secretária de obras realiza mutirões de limpeza em seu bairro** | | **Sim** | **Não** |  |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.3.4** | | **Outras Informações** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **D.3.5** | **Qual destino você dá para os resíduos da construção civil e/ou entulhos de obras** | | **Empresas terceirizadas** | **Terrenos bota-fota** | **Outro** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |

****

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Bairro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E.** | **Drenagem Urbana** | | | | | |
| **E.1** | **Tem rede de microdrenagem no seu bairro** | | **Sim** | **Não** | **Não sei** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.2** | **Tem rede de microdrenagem na sua rua** | | **Sim** | **Não** | **Não sei** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.3** | **Existe lançamento clandestino de esgoto sanitário na rede de drenagem na sua rua** | | **Sim** | **Não** | **Não sei** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.4** | **Tem ciência de lançamento de esgoto em córrego no seu bairro** | | **Sim** | **Não** | **Onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.5** | **Existe pontos de inundação/alagamentos em seu bairro** | | **Sim** | **Não** | **Onde** |  |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.6** | **Qual a freqüência destes alagamentos** | | | | | |
| **OBS.:** | | | | | | |
| **E.7** | | **Outras Informações** | | | | |
| **OBS.:** | | | | | | |